LES 4 PHASES DE LA GESTION DE PROJET
PHASE 1 / Conception			PHASE 2 / Planification			PHASE 3 / Réalisation			PHASE 4 / Terminaison
Analyse des besoins et / lancement du projet			Préparation du projet et / planification des tâches			Pilotage du projet et / animation de l'équipe			Finalisation du projet et / capitalisation de l'expérience

ANALYSER LES BESOINS	DÉFINIR LES OBJECTIFS		CONSTRUIRE	PLANIFIER		CONDUIRE	PILOTER		CLOTÛRER	ÉVALUER

Identifier les besoins / Valider la faisabilité et l'opportunité du projet / Estimer les ressources nécessaires	Définir le ou les objectifs du projet / Nommer le projet / Initier le démarrage officiel du projet (réunion de lancement)		Lister les tâches / Définir l'enchaînement logique des tâches / Identifier les livrables / Attribuer les ressources / Valider le cahier des charges	Affecter une durée aux tâches / Organiser les tâches dans le temps / Définir les priorités / Poser les jalons		Animer l'équipe projet / Communiquer autour du projet / Réunions d'avancement et bilans d'étapes	Contrôler l'avancement / Analyser les indicateurs de suivi / Mettre en production / Tester le projet		Valider le projet / Livraison de l'ouvrage / Réunion de clôture / Établir la documentation	Valider les méthodes et outils utilisés / Capitaliser l'expérience

OUTILS			OUTILS			OUTILS			OUTILS
Brainstorming, SMART, CAMERA, APTE, FAST			WBS, OBS, cycle en V, GANTT, PERT			GANTT, PERT, carte heuristique			PDCA