Définitions
Projet : Une séquence d’activités uniques, complexes et connectées, avec pour but d’atteindre un objectif qualitatif. Ceci doit être réalisé à l’intérieur d’un cadre temporel, d’un budget et en respect de spécifications.
Gestion de projet : Méthode qui consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet, de façon à atteindre les objectifs qualitatifs en respectant les coûts, les délais et les spécifications prédéfinies.
Le maître d'ouvrage (MOA) : personne commanditaire de l'ouvrage à réaliser.
Le maître d'oeuvre (MOE) : personne retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage.

---
Le projet
Un projet comprend un objectif qualitatif défini devant être livré
dans un délai et à un coût convenu.

---
Démarche projet : découpage en phases
1. Conception (analyse des besoins + définition des objectifs)
2. Planification (organisation des tâches)
3. Réalisation (pilotage)
4. Terminaison (évaluation + capitalisation)

---
1. Phase de Conception : Quel objectif, projet avant le projet
 déterminer le ou les objectifs du projet
 estimer les ressources, coûts et délais
 valider la faisabilité ou l'opportunité du projet
2. Phase de Planification : Planifier la réalisation
 lister et organiser les tâches
 attribuer les ressources
 définir les responsabilités
 estimer les charges

---
3. Phase de Réalisation : Réaliser la planification...
 mise en place de l'organisation
 exécution du travail
 pilotage délais-spécifications
 mesure des écarts prévisionnel/réalisé
 résolution de problèmes
4. Phase de Terminaison : Préparer les futures planifications...
 analyse des écarts entre planifié et réalisé
 capitalisation de l'expérience
 évaluation du projet
 validation des méthodes

---
1. Phase de Conception : étude de faisabilité
Vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable
Justifier le projet en termes d’objectifs (SMART)
Réunion de Brainstorming1 et élaboration d'un mindmap2.
1 remue-méninges ou prise de têtes
2 carte heuristique (freeplane.sourceforge.net)

---
      CAMERA
Cadré (spécifique,précis, défini)
Approuvé
Mesurable
Échéance précise (daté)
Réaliste...
… mais Ambitieux
     SMART
Spécifique
Mesurable
Approuvé
Réaliste
Temporel
1.1. Caractéristiques d'un objectif

---
1.2. Définir l'objectif à atteindre
C'est l'objet des méthodes de conception
Représentation de l'objet en termes fonctionnels :
Diagramme fonctionnel = Analyse fonctionnelle externe
 sans parler de solutions techniques
L'analyse fonctionnelle étudie le besoin et permet d'obtenir le Cahier des charges fonctionnel (CdCF) qui doit être validé par le client.

---
1.3. Outils analyse fonctionnelle
rechercher et caractériser les fonctions offertes par un produit
pour satisfaire les besoins de son utilisateur
Méthode APTE
— Bête à cornes
— Diagramme Pieuvre
FAST
Langage UML (http://www.bouml.fr/)
Outil logiciel : Visual Understanding Environment (VUE)

---
Le besoin
Désir, ou nécessité, éprouvé par l’utilisateur
Classification du besoin :
Exprimé
latent (pouvant être détecté ou suscité et enfin exprimé)
L’Analyse du Besoin permet d’exprimer le besoin.
L’Analyse Fonctionnelle du Besoin permet d’identifier les relations du produit avec son contexte d’utilisation, afin de dégager des Fonctions de Service.
L’Analyse Fonctionnelle Technique permet de déterminer les Fonctions Techniques nécessaires aux fonctions de service.

---
1.3.1. Étapes de l'AF
1. Définir le système étudié
— Ses frontières, son environnement
— Lui donner un nom neutre
2. Définir le besoin
— Identifier le besoin (bête à cornes)
— Valider le besoin : risques d'évolution/disparition
3. Pour chaque phase du cycle de vie
— Inventorier les « interacteurs » en contact avec le produit (pieuvre)
— Inventorier les fonctions : FT et FC
— Les valider
— Les caractériser

---
1.3.2. Méthode APTE : bête à cornes
1. Identification du besoin
2. Validation du besoin
2 formulations :
– Pourquoi (à cause de quoi) le besoin existe-t-il ?
– Pour quoi (dans quel but)
Identifier les raisons qui justifient le besoin

---
1.3.3. Méthode APTE : Diagramme pieuvre
Inventaire des Fonctions (de Transfert et de Contrainte)
Formulation d'une fonction de transfert
• Le libellé de la FT commence par un verbe et reprend le nom des « interacteurs » impliqués
• Ne pas préjuger d'une solution technique
• Refuser la forme passive, les négations
FT1 : Sécher les mains de I'utilisateur à partir d'une source d'énergie
FC1 : Prévenir les actes de malveillance de l'usager

---
1.3.3. Méthode APTE : Diagramme pieuvre
1. Formulation & caractérisation des Fonctions
2. Validation des Fonctions :
    Pour chacune des fonctions, répondre aux questions suivantes :
— La fonction existe À CAUSE DE
— La fonction existe DANS LE BUT DE
— Ce qui peut la faire Évoluer / Disparaître
Fonction de Transfert/Contrainte	Critère d'appréciation	Niveaux	Flexibilité*
FT1 : Sécher les mains de I'utilisateur à partir d'une source d'énergie	Débit d'air / Température	120 L/min / 45 °C	F1 / ± 3 °C
FC1 : Prévenir les actes de malveillance de l'usager	Résistance des matériaux	20 m/s²	F0
* F0 (niveau impératif) à F3 (niveau très négociable)

---
Cahier des charges
C'est un document contractuel entre le MOE et le MOA
qui doit être respecté lors de la réalisation du projet

---
1.3.4. FAST (Functionnal Analysis System Technique)
L’Analyse Fonctionnelle Technique permet de faire la transition entre l’Analyse Fonctionnelle du Besoin (étrangère aux préoccupations d’ordre technologiques) et la conception détaillée.

---
2. Phase de Planification
WBS (décomposition)
OBS (attribution)
GANT (planification)

---
2.1. WBS (Work Breakdown Structure)
Décomposition des tâches : diagramme des travaux
(attention à la granularité)

---
2.2. OBS (Organizational Breakdown Structure)
Attribution des tâches

---
2.3. GANTT
Calendrier de réalisation
d'un projet

---
3. Phase de Réalisation : Pilotage de projet
vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire vers le livrable final
Deux prérequis :
Des livrables intermédiaires
Des jalons réunions de validation à la fin des lots importants.
Suivre l'avancement grâce aux outils utilisés lors de la conception de projet CdC
WBS (www.taskcoach.org/)
OBS (freemind.sourceforge.net)
Planning Gantt (www.ganttproject.biz/)

---
Analyser les écarts
Objectif non atteint + cause non analysée =
Principe de base : être honnête
Trouver les causes
— Temps insuffisant
— Manque de formation
— Outils non adaptés
— Pas de suivi
— Objectif non SMART
— ...

---
4. Phase de Terminaison : PDCA
Préparer (conception, planification)
Dérouler (réalisation, prototypage)
Contrôler (objectifs réalisés au moment prévu)
Ancrer (correction, généralisation)